# Koordio

Stan aplikacji i plan dalszego rozwoju

Dokument opisuje działający prototyp, zakres pierwszego wydania oraz kolejność dalszych prac. Zawiera też podział odpowiedzialności dla dwóch osób, tak aby można było rozwijać rdzeń aplikacji i funkcje użytkowe równolegle, przy wspólnych ustaleniach dotyczących danych i integracji.

Najważniejsze teraz Utrwalić zasady wydarzeń, uczestnictwa i uprawnień, a następnie zastąpić zapis lokalny wspólnym backendem TypeScript i bazą. Obecny prototyp pokazuje główny przepływ, ale dane istnieją tylko w przeglądarce jednego urządzenia.

# 1. Co już mamy

Koordio jest aplikacją webową dla grup organizujących wyjazdy, spotkania i inne wspólne wydarzenia. Kod frontendu używa Reacta, TypeScriptu i Vite. Interfejs dostosowuje się do telefonu i komputera.

| Obszar | Stan prototypu | Ograniczenie |
| --- | --- | --- |
| Wydarzenia | Można utworzyć wydarzenie i przeglądać jego przestrzeń. | Brak współdzielenia, edycji pełnych danych i archiwizacji. |
| Uczestnicy | Można dodawać osoby do wydarzenia. | To lokalne wpisy, bez kont, zaproszeń i prawdziwego członkostwa. |
| Ogłoszenia | Można opublikować i odczytać ogłoszenie. | Widoczne tylko w tej przeglądarce; brak wysyłki i powiadomień. |
| Zadania | Można tworzyć zadania, wskazać osobę i zmieniać status. | Brak współpracy wielu urządzeń, terminów i kontroli uprawnień. |
| Rozliczenia | Można dodać wydatek, podzielić kwotę po równo, zobaczyć salda i sugerowane przelewy. | Kwoty są demonstracyjne; nie ma rejestrowania spłaty ani transferu pieniędzy. |
| Zapis danych | Dane zapisywane są w localStorage bieżącej przeglądarki. | Brak backendu, API, logowania, bazy danych i synchronizacji. |

Ważne rozróżnienie Interfejs i przepływy demonstracyjne istnieją. Konta, serwer, bezpieczne uprawnienia, współdzielone dane i produkcyjna baza jeszcze nie istnieją.

# 2. Zakres pierwszego wydania

MVP ma umożliwić grupie przejście przez podstawową organizację wydarzenia w jednym miejscu. Funkcje będą uznane za gotowe dopiero wtedy, gdy działają dla kilku zalogowanych osób i ich dane są prawidłowo odseparowane między wydarzeniami.

Utworzenie wydarzenia i zarządzanie jego podstawowymi informacjami.

Dodawanie uczestników oraz podstawowe role organizatora i uczestnika.

Publikowanie ogłoszeń powiązanych z wydarzeniem.

Tworzenie zadań, przypisywanie uczestników i śledzenie statusu.

Dodawanie wspólnych wydatków oraz wyliczanie udziałów i sald według uzgodnionych reguł.

Responsywny interfejs, walidacja formularzy, obsługa pustych stanów i czytelnych błędów.

Wspólny zapis i synchronizacja danych przez backend TypeScript oraz bazę wybraną po decyzji zespołu.

Płatności w aplikacji nie należą do MVP. Kalkulator może pokazać, kto komu ile jest winien, ale nie przesyła pieniędzy. PostgreSQL jest rozważaną propozycją, a konkretna baza, framework serwerowy, logowanie i hosting wymagają wspólnego zatwierdzenia.

# 3. Plan etapami

| Etap | Zakres prac | Warunek zakończenia |
| --- | --- | --- |
| 0. Prototyp — obecnie | Przegląd istniejącego UI i kodu, poprawki podstawowych przepływów. | Zespół zna ograniczenia localStorage i uzgadnia reguły produktu. |
| 1. Fundament | Wybór backendu i bazy; model wydarzenia/członkostwa; role; kontrakty API; decyzje o pieniądzach i usuwaniu danych. | Jedna krótka specyfikacja jest zaakceptowana i używana przez obie osoby. |
| 2. Wspólne dane | Backend w TypeScript, baza, migracje, logowanie, autoryzacja członkostwa, operacje wydarzeń i uczestników. | Dwie osoby mogą zalogować się z różnych urządzeń i widzieć to samo wydarzenie; dostęp do cudzego wydarzenia jest odrzucany. |
| 3. Funkcje MVP | Podłączenie ogłoszeń, zadań i rozliczeń do API; walidacja, stany błędów i zgodność widoków. | Główne scenariusze działają na wspólnych danych, a reguły dostępu i obliczeń są pokryte testami. |
| 4. Przygotowanie do użycia | Testy akceptacyjne, dostępność i responsywność, kopie zapasowe, monitoring, konfiguracja wdrożeniowa. | Zespół przechodzi checklistę MVP i potrafi bezpiecznie wdrożyć oraz odtworzyć dane. |
| 5. Po MVP | Głosowania, kalendarz i przypomnienia, bardziej szczegółowe role/grupy, historia aktywności, czat, punkty i PWA. | Każdy moduł rozpoczyna się po potwierdzeniu potrzeby i osobnym ustaleniu zakresu. |

# 4. Podział pracy na dwie osoby

Nazwy Osoba A i Osoba B są robocze. Przed rozpoczęciem etapów 1–3 obie osoby wspólnie uzgadniają granice API, typy danych i reguły uprawnień. Potem każda prowadzi swój obszar i zgłasza zmiany do wspólnego przeglądu.

| Osoba A — rdzeń, dane i backend | Osoba B — interfejs i moduły użytkowe |
| --- | --- |
| Wspólnie z B zatwierdzić model wydarzenia, członkostwa, role, format błędów i kontrakty API. | Wspólnie z A zatwierdzić model wydarzenia, członkostwa, role, format błędów i kontrakty API. |
| Zaprojektować i wdrożyć backend TypeScript oraz warstwę dostępu do bazy po wyborze technologii. | Utrzymywać główny interfejs React + TypeScript, nawigację, responsywność i dostępne formularze. |
| Odpowiadać za logowanie, autoryzację, izolację danych wydarzeń, migracje i integralność relacji. | Dowieźć widoki wydarzeń i uczestników, potem ogłoszenia i zadania; integrować je z uzgodnionym API. |
| Udostępnić operacje wydarzeń, członkostwa, ogłoszeń, zadań i wydatków zgodne z kontraktem. | Dowieźć przepływy rozliczeń i prezentację sald po zatwierdzeniu reguł finansowych. |
| Dodać walidację serwera, testy dostępu i integralności oraz instrukcję konfiguracji środowiska. | Dodać obsługę ładowania/błędów/pustych stanów, walidację klienta i testy kluczowych interakcji. |
| Zaktualizować docs/baza-danych.md i dokumentację reguł backendu po ustaleniach. | Zaktualizować dokumenty modułów i README po zmianach zachowania interfejsu. |

Wspólna odpowiedzialność Przegląd zmian, integracja gałęzi, decyzje produktowe, test akceptacyjny całego przepływu oraz aktualizacja dokumentacji i testów. Przy zmianach wspólnych kontraktów najpierw uzgodnić typ i zachowanie, potem wdrażać równolegle.

# 5. Zależności i kolejność integracji

Wydarzenie i członkostwo są fundamentem: zadania, ogłoszenia i finanse muszą wskazywać to samo wydarzenie oraz jego uczestników.

Osoba A publikuje kontrakt API i przykładowe odpowiedzi; Osoba B może wcześniej budować widoki na danych demonstracyjnych zgodnych z tym kontraktem.

Po uruchomieniu API należy zastąpić zapis localStorage zapisem serwerowym. Nie mieszać jednocześnie danych demonstracyjnych i produkcyjnych bez jasnego trybu.

Każdy endpoint zasobu sprawdza zalogowanego użytkownika, członkostwo oraz rolę po stronie serwera. Ukrycie przycisku w interfejsie nie jest zabezpieczeniem.

Rozliczenia zależą od stabilnych identyfikatorów członków i zatwierdzonych zasad zaokrągleń. Nie wdrażać płatności, dopóki zakres nie zostanie osobno ustalony.

# 6. Decyzje przed budową backendu

| Decyzja | Propozycja robocza | Co trzeba zatwierdzić |
| --- | --- | --- |
| Backend TypeScript | Rozważyć NestJS albo backend dopasowany do frameworka frontendu. | Framework, sposób wdrożenia i podział repozytorium. |
| Baza danych | Rozważyć relacyjną bazę PostgreSQL. | Dostawca hostingu, kopie zapasowe i migracje. |
| Logowanie i zaproszenia | Konta użytkowników z członkostwem w wydarzeniach. | Dostawca tożsamości, zapraszanie i odzyskiwanie dostępu. |
| Role i uprawnienia | Organizator oraz uczestnik jako początek. | Kto może publikować, tworzyć zadania, dodawać wydatki i widzieć salda. |
| Reguły zadań | Zadanie przypisane do uczestnika; statusy do uzgodnienia. | Jedna czy wiele osób, terminy, ponowne otwarcie i usuwanie. |
| Reguły finansowe | Równe dzielenie obecnie jest tylko zachowaniem demo. | Waluty, udziały, korekty, grosze, historia oraz ewentualna ewidencja spłat. |
| Dane i prywatność | Zasada minimalnego zakresu danych i członkowskiego dostępu. | Retencja, archiwizacja, eksport i usuwanie kont/wydarzeń. |

Dopóki decyzja nie jest zatwierdzona, traktuj wskazane technologie i warianty jako propozycje. Aplikacja ma pozostać TypeScriptowa; wybór backendu powinien ten wymóg spełnić.

# 7. Gotowość funkcji i kontrola jakości

Funkcja jest gotowa do przekazania, gdy jej przepływ użytkownika działa na zapisanych danych, błędy są zrozumiałe, dostęp jest sprawdzany po stronie serwera, a zależne moduły nie tracą spójności.

Przy zmianie schematu zaktualizować migrację, typy, walidację oraz docs/baza-danych.md.

Przy zmianie zachowania zaktualizować właściwy dokument modułu i testy, które opisują jego reguły.

Przy zmianie uczestników, ról lub członkostwa sprawdzić zadania, ogłoszenia i historyczne rozliczenia.

Pieniądze przechowywać i liczyć dokładnie, według zatwierdzonych reguł; nie polegać na zwykłych ułamkach zmiennoprzecinkowych.

Nie umieszczać sekretów w kodzie przeglądarki ani w zmiennych VITE_*; przeglądarka nie łączy się bezpośrednio z bazą.

Przed wydaniem przejść wspólnie scenariusz: utworzenie wydarzenia → dodanie uczestnika → ogłoszenie → zadanie → wydatek → saldo.

# 8. Po MVP

Po sprawdzeniu podstawowego przepływu z użytkownikami można wybierać kolejne moduły według realnej potrzeby. Proponowana kolejność to: głosowanie nad terminem i planowanie, kalendarz/przypomnienia, bogatsze role i podgrupy, wizualizacja postępu, historia aktywności, czat przy zadaniu, punktacja, a następnie PWA. To lista kierunków, nie zobowiązanie do wdrożenia wszystkiego.

Zasada priorytetu Najpierw wspólne dane, kontrola dostępu i sprawne MVP. Funkcję z kolejnego etapu dodajemy, gdy rozwiązuje potwierdzony problem użytkowników i ma właściciela po jednej z dwóch stron.